Westdeutscher Rundfunk (WDR)

Pflichtenheft

| Projektbezeichnung | Entwicklung einer Terminalanwendung, welche die modulare Installation von Softwarearchitektur automatisiert. |
| --- | --- |
| Projektleitung | Nils Gronowski |
| Erstellt am | 20.03.2026 |
| Letzte Änderung am | 23.03.2026 |
| Status | [in Bearbeitung/fertiggestellt/pausiert/abgebrochen/Prüfung] |
| Aktuelle Version | 0.2 |

Inhalt

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	2

2 Allgemeines	2

2.1 Ziel und Zweck des Dokuments	2

2.2 Ausgangssituation	2

2.3 Projektbezug	3

2.4 Abkürzungen	3

2.5 Teams und Schnittstellen	3

3 Konzept	3

3.1 Ziele des Anbieters	3

3.2 Ziele und Nutzen der Anwender:innen	3

3.3 Zielgruppe	4

4 Funktionale Anforderungen	4

4.1 Start der Anwendung	4

4.2 Interaktiver Konfigurationsassistent	4

4.3 Automatische Projekterstellung	4

4.4 Containerisierung	4

4.5 Startfähigkeit der Umgebung	5

4.6 Technologieumfang (Prototyp)	5

5 Nichtfunktionale Anforderungen	5

5.1 Allgemeine Anforderungen	5

5.2 Gesetzliche Anforderungen	5

5.3 Technische Anforderungen	5

5.4 Weitere Anforderungen	5

6 Rahmenbedingungen	6

6.1 Zeitplan	6

6.2 Technische Anforderungen	6

6.3 Problemanalyse	6

6.4 Qualität	6

7 Liefer- und Abnahmevoraussetzungen	6

7.1 Projektumfang	6

7.2 Lieferumfang	7

7.3 Abnahmekriterien	8

7.4 Abbruchkriterien	10

8 Anhang	11

# 1 Einleitung

Dieses Pflichtenheft beschreibt die konkrete technische Umsetzung der im Lastenheft definierten Anforderungen zur Entwicklung einer terminalbasierten Anwendung und grenzt den Projektumfang ab.

Ziel ist die Entwicklung eines CLI-Tools, welches automatisiert eine vollständige, containerisierte Entwicklungsumgebung für Webprojekte generiert.

# 2 Allgemeines

## 2.1 Ziel und Zweck des Dokuments

Dieses Pflichtenheft beschreibt die technische Realisierung einer CLI-Anwendung zur automatisierten Projektinitialisierung inklusive Containerisierung.

Es dient als verbindliche Grundlage für die Umsetzung und spätere Abnahme des Projekts.

## 2.2 Ausgangssituation

Der Einstieg in moderne Webentwicklung ist durch viele Technologien und Konfigurationen komplex.

Das System soll:

- manuelle Einrichtung reduzieren

- standardisierte Projektstrukturen schaffen

- schnelle Einsatzbereitschaft gewährleisten

## 2.3 Projektbezug

Das Projekt wird im Rahmen der Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung durchgeführt und dient als Abschlussprojekt.

## 2.4 Abkürzungen

| Abkürzungen | Bedeutung |
| --- | --- |
| CLI | Command Line Interface |
| API | Application Programming Interface |
| DB | Datenbank |
| UI | User Interface |
| Podman | Container-Plattform |

## 2.5 Teams und Schnittstellen

Mitwirkende am Projekt werden möglichst genau benannt und Kontaktdaten angelegt.

| Rolle | Name | E-Mail |
| --- | --- | --- |
| Entwickler + Projektmanager | Nils Gronowski | Nils.gronowski@wdr.de |
| Auftraggeber | Dirk Kerpen | Dirk.kerpen@wdr.de |
| Auftraggeber | Wolfgang Höfer | Wolfgang.hoefer@wdr.de |

# 3 Konzept

## 3.1 Ziele des Projekts

- Entwicklung eines funktionsfähigen Prototyps

- Demonstration moderner Technologien (Containerisierung, Automatisierung)

- Bereitstellung eines wiederverwendbaren Tools

- Modularität soll das Projekt in Zukunft beliebig erweiterbar machen

## 3.2 Ziele und Nutzen der Anwender:innen

- Schneller Einstieg in Webprojekte

- Reduzierte Einrichtungszeit

- Automatische Konfiguration der Entwicklungsumgebung

## 3.3 Zielgruppe

- Auszubildende

- Einsteiger in die Webentwicklung

- Entwickler mit Fokus auf schnelle Projektstarts oder zum initialisieren von lokalen Tests

# 4 Funktionale Anforderungen

## 4.1 Start der Anwendung

- Umsetzung als CLI-Tool (Im Entwurf: z. B. Node.js / Python)

- Start über Terminalbefehl

- Im Entwurf zu entscheiden: globale Installation via npm oder pip

## 4.2 Interaktiver Konfigurationsassistent

Umsetzung über CLI-Prompts

Benutzer wählt:

- Frontend (z. B. React, Vue)

- Backend (z. B. Node.js, Express)

- Datenbank (z. B. MongoDB, PostgreSQL)

- Validierung der Eingaben

## 4.3 Automatische Projekterstellung

- Generierung einer standardisierten Ordnerstruktur:

  - /frontend

  - /backend

  - /database

  - Podman-compose.yml

- Ausführung von Setup-Befehlen:

  - Z.B. npm init / create-app

  - Installation von Dependencies

## 4.4 Containerisierung

- Automatische Erstellung:

  - Containerfile (Frontend & Backend)

  - Podman-compose.yml

- Definition aller Services:

  - Frontend

  - Backend

  - Datenbank

## 4.5 Startfähigkeit der Umgebung

- Start über:

  - podman-compose up

- Sicherstellung:

  - alle Container starten erfolgreich

  - Services sind erreichbar und Health-Check ist erfolgreich

## 4.6 Technologieumfang (Prototyp)

Mindestens:

- Zwei aktuelle Frontend Frameworks Auswahl

- Zwei aktuelle Backend Frameworks Auswahl

- Eine SQL und eine NoSQL Datenbanken Auswahl

# 5 Nichtfunktionale Anforderungen

## 5.1 Allgemeine Anforderungen

- Intuitive CLI-Bedienung

- Klare Benutzerführung

- Fehlermeldungen verständlich darstellen (ANPASSUNG)

## 5.2 Gesetzliche Anforderungen

- Keine Speicherung personenbezogener Daten

## 5.3 Technische Anforderungen

Lauffähig auf:

- MacOS

Voraussetzung:

- Podman installiert

- Je nach Entwurf: Node.js oder Python installiert

## 5.4 Weitere Anforderungen

Wartbarkeit

- Modularer Codeaufbau

- Trennung von Logik und Konfiguration

- Erweiterbarkeit

- Neue Technologien einfach integrierbar

# 6 Rahmenbedingungen

## 6.1 Zeitplan

| Phase | Dauer |
| --- | --- |
| Analyse- und Definitionsphase | 8 Stunden |
| Planungs- und Entwurfsphase | 10 Stunden |
| Implementierung | 26 Stunden |
| Testphase | 4 Stunden |
| Abschlussphase | 4 Stunden |
| Puffer | 4 Stunden |

## 6.2 Technische Anforderungen

Entwicklungsumgebung:

- VS Code

Technologien:

- Programmiersprache nach Ermessen

- Podman

- Ausschließliche Nutzung von lizenzfreien Softwarepaketen

## 6.3 Problemanalyse

(ANPASSUNG)

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| Podman nicht installiert | Vorabprüfung + Hinweis |
| Fehlende Abhängigkeiten | automatische Installation |
| Portkonflikte | dynamische Ports |

## 6.4 Qualität

- Funktionstests der generierten Projekte

- Manuelle Tests der CLI

- Prüfung aller Anforderungen

# 7 Liefer- und Abnahmevoraussetzungen

## 7.1 Projektumfang

Im Projekt enthalten (In-Scope):

Die Entwicklung einer terminalbasierten CLI-Anwendung zur automatisierten Erstellung einer containerisierten Entwicklungsumgebung. Dies umfasst:

- Interaktive Konfiguration von Frontend, Backend und Datenbank (mind. 2 Frontend-, 2 Backend-Optionen, 1 SQL und 1 NoSQL Datenbank)

- Automatische Generierung einer standardisierten Projektstruktur

- Initialisierung der Projekte inklusive Installation von Abhängigkeiten

- Erstellung von Containerfiles und einer podman-compose.yml

- Startfähigkeit der Umgebung über „podman-compose up“

- Sicherstellung der grundlegenden Erreichbarkeit der Services

- Umsetzung als funktionaler Prototyp mit modularer Erweiterbarkeit

Nicht Bestandteil (Out-of-Scope):

- Produktionsreife Systeme oder vollständige Deployment-Pipelines

- Grafische Benutzeroberflächen (nur CLI)

- Cloud- oder Hosting-Integration

- Erweiterte Sicherheitsmechanismen

- Persistente Benutzerverwaltung mit Speicherung von Individueller Konfigurationen

## 7.2 Lieferumfang

Das Projekt gilt als geliefert, wenn folgende Bestandteile vollständig vorliegen:

## 1. CLI-Anwendung

## Lauffähige terminalbasierte Anwendung zur Erstellung containerisierter Entwicklungsumgebungen

## Interaktive Benutzerführung zur Auswahl von:

## mindestens 2 Frontend-Technologien

## mindestens 2 Backend-Technologien

## mindestens 1 SQL- und 1 NoSQL-Datenbank

## 2. Generierte Projektstruktur

## Automatisch erzeugte, standardisierte Verzeichnisstruktur

## Separate Komponenten für Frontend, Backend und Datenbank

## Konsistente und nachvollziehbare Organisation

## 3. Initialisierte Projekte

## Generierte Grundprojekte (Scaffolding) für alle gewählten Technologien

## Automatische Installation aller benötigten Abhängigkeiten

## Startfähige Basisanwendungen

## 4. Containerisierung

## Erstellung von Containerfiles für alle Services

## Generierung einer podman-compose.yml

## Konfiguration der Kommunikation zwischen den Services

## 5. Ausführbare Entwicklungsumgebung

## Start der gesamten Umgebung über „podman-compose up“

## Alle Services laufen innerhalb von Containern

## 6. Dokumentation

## README-Datei mit:

## Installationsanleitung

## Beschreibung der Nutzung der CLI

## Übersicht der unterstützten Technologien

## Kurze technische Beschreibung der Architektur

## 7. Quellcode

## Vollständiger, versionierter Projektcode

## Modularer Aufbau zur Erweiterbarkeit

## 7.3 Abnahmekriterien

Die Abnahme erfolgt ausschließlich, wenn alle folgenden Kriterien erfüllt sind:

1. Funktionalität der CLI

- Die CLI startet ohne Fehler

- Benutzer kann interaktiv Frontend, Backend und Datenbank auswählen

- Ungültige Eingaben werden abgefangen und führen nicht zum Absturz

2. Projekterstellung

- Nach Abschluss der Konfiguration wird automatisch eine Projektstruktur erzeugt

- Alle erforderlichen Dateien werden generiert

- Die Struktur entspricht der definierten Vorgabe

3. Abhängigkeitsinstallation

- Alle benötigten Abhängigkeiten werden automatisch installiert

- Es treten keine Fehler während der Installation auf

4. Containerisierung

- Für jeden Service existiert ein gültiges Containerfile

- Die podman-compose.yml ist syntaktisch korrekt

- Alle Services sind korrekt konfiguriert

5. Startfähigkeit

- Die Umgebung lässt sich mit „podman-compose up“ starten

- Es treten keine Fehler beim Start der Container auf

6. Erreichbarkeit der Services

- Das Frontend ist im Browser erreichbar

- Das Backend liefert gültige Antworten (z. B. API-Endpunkte)

- Die Datenbank ist vom Backend erreichbar

7. Stabilität

- Die Anwendung läuft bei mehrfacher Nutzung reproduzierbar

- Es treten keine kritischen Abstürze auf

8. Dokumentation

- Eine vollständige README-Datei ist vorhanden

- Ein neuer Nutzer kann die Anwendung anhand der Dokumentation starten und nutzen

## 7.4 Abbruchkriterien

Das Projekt gilt als nicht erfolgreich abgeschlossen bzw. wird abgebrochen, wenn eines oder mehrere der folgenden Kriterien erfüllt sind:

1. Grundlegende Funktionsunfähigkeit

- Die CLI-Anwendung lässt sich nicht starten oder ausführen

- Die Anwendung stürzt wiederholt bei der Nutzung ab

2. Fehlende Kernfunktionalität

- Keine funktionierende Auswahl von Frontend, Backend und Datenbank möglich

- Die Generierung der Projektstruktur schlägt fehl

3. Fehlerhafte Projekterstellung

- Generierte Projekte sind unvollständig oder nicht lauffähig

- Abhängigkeiten können nicht installiert werden

4. Fehlgeschlagene Containerisierung

- Containerfiles werden nicht erstellt oder sind fehlerhaft

- Die podman-compose.yml ist ungültig oder nicht ausführbar

5. Nicht startbare Umgebung

- „podman-compose up“ führt zu Fehlern und startet die Umgebung nicht

- Container brechen beim Start dauerhaft ab

6. Nichterreichbarkeit der Services

- Frontend ist nicht im Browser erreichbar

- Backend liefert keine gültigen Antworten

- Keine Verbindung zwischen Backend und Datenbank möglich

7. Fehlende Dokumentation

- Keine oder unzureichende Anleitung zur Nutzung vorhanden

- Projekt kann von Dritten nicht nachvollzogen oder gestartet werden

8. Massive Abweichung vom Projektumfang

- Wesentliche In-Scope-Anforderungen wurden nicht umgesetzt

- Erweiterbarkeit ist nicht gegeben (keine modulare Struktur)

9. Zeit- oder Ressourcenüberschreitung

- Projekt kann innerhalb der vorgegebenen Zeit nicht fertiggestellt werden

- Kritische Meilensteine werden nicht erreicht

# 8 Anhang

- Lastenheft